SystemTrading 개발 작업 정리

Telegram /status 기반 실시간 상태 대시보드 설계 및 패치 정리

| 프로젝트 | 키움 OpenAPI 기반 자동매매 프로그램 (SystemTrading) |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 5월 31일 |
| 오늘 작업 범위 | Telegram 상태 조회 기능 설계, 적용용 패치 준비, 보안 점검 |
| 완료 수준 | 적용용 코드 및 안내 파일 준비 완료 / 로컬 적용·실계좌 실행 확인 전 |

핵심 결론 웹 대시보드를 새로 만들기보다, 기존 Telegram 알림 구조를 확장해 /status 명령으로 현재 잔고·미체결·전략별 보유·오늘 주문 및 손익·뉴스 전송 상태를 확인하는 방식이 현재 구조에 가장 현실적이다.

# 1. 오늘 작업 요약

| 작업 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 정리 | 콘솔 로그 중심 상태 확인을 Telegram 명령 응답 형태로 확장 |
| 기존 구조 점검 | 잔고, 미체결, 전략 소유권, 뉴스 전송 기록의 저장 위치 확인 |
| 구현 방향 결정 | /status 요청 시 키움 API 신규 조회가 아닌 최신 캐시와 DB 집계값 사용 |
| 패치 구성 | notifier.py, db_helper.py, Kiwoom.py, StrategyManager.py 수정본 준비 |
| 보안 대응 | 대화 중 노출된 Telegram Bot Token의 폐기·재발급 필요성 확인 |

# 2. 기존 코드 구조에서 확인한 기반 기능

기존 시스템에는 상태 응답을 만들기 위한 핵심 데이터가 이미 존재한다. 이번 작업은 새로운 거래 로직을 추가하기보다, 현재 저장되는 정보를 안전하게 조회·표시하는 계층을 추가하는 방향으로 정리되었다.

| 파일 | 현재 역할 및 활용점 |
| --- | --- |
| api/Kiwoom.py | `balance`에 종목명·보유수량·매입가·현재가·수익률을 저장하고, `order`에 미체결 주문 정보를 보유 |
| strategy/StrategyManager.py | 장중에는 약 60초 간격으로 미체결·잔고를 재조회하고, 장외에는 약 5분 간격으로 상태를 갱신 |
| util/db_helper.py | `strategy_position.db`로 종목별 담당 전략을 기록하고, `sent_news.db`로 뉴스 중복 전송을 방지 |
| util/notifier.py | 기존에는 Telegram 메시지 전송만 수행하며 명령 수신 기능은 없음 |

# 3. /status 상태 대시보드 요구사항

| 상태 항목 | 표시 내용 |
| --- | --- |
| 현재 보유 종목 | 종목명, 종목코드, 수량, 매입가, 현재가, 수익률 |
| 전략별 보유 현황 | RSI, HighBreakout, BandTrend, BandReversion별 보유 개수 |
| 미체결 주문 | 종목, 매수/매도, 미체결 수량, 주문가, 경과 시간 |
| 오늘 실현손익 | 매도 체결 기준 수익/손실 합계 - 초기 버전은 수수료·세금 전 추정값 |
| 오늘 주문 횟수 | 당일 주문번호 기준 집계로 과도한 주문 발생 여부 확인 |
| 마지막 뉴스 전송 시각 | 경제 뉴스 전송 기능의 정상 동작 확인 |
| 상태 기준시각 | 잔고·미체결 데이터가 마지막으로 동기화된 시각 표시 |

설계 원칙 /status 명령을 받았다고 해서 계좌 조회 TR을 즉시 추가 호출하지 않는다. StrategyManager가 이미 관리하는 최신 balance/order 캐시와 저장 DB를 사용해 응답함으로써 조회 지연과 매매 루프 충돌 위험을 줄인다.

# 4. 작성한 패치의 파일별 변경 내용

| 수정 파일 | 주요 변경 |
| --- | --- |
| util/notifier.py | `get_updates(offset)` 추가. Telegram 메시지를 non-blocking 방식으로 확인하고 /status 명령 수신 기반 마련. |
| util/db_helper.py | `monitoring.db`와 `order_event`, `execution_event` 테이블 추가. 당일 주문 횟수, 실현손익, 마지막 뉴스 시각 집계 함수 추가. |
| api/Kiwoom.py | 체잔 이벤트 시 주문번호·체결번호를 이용해 주문/체결 이벤트 저장. 매도 체결 시 포지션 삭제 전에 매입가를 읽어 손익 계산. |
| strategy/StrategyManager.py | Telegram 확인용 별도 QTimer, `/status`·`/help` 처리, 상태 메시지 생성 및 기존 캐시 기반 응답 로직 추가. |

# 5. 처리 흐름

프로그램 실행 후 StrategyManager가 기존 매매 타이머와 Telegram 명령 확인 타이머를 함께 시작한다.

사용자가 Telegram 채팅방에 /status를 입력한다.

get_updates()가 신규 메시지를 확인하고, 이미 처리한 메시지는 update_id 기준으로 다시 처리하지 않는다.

StrategyManager가 balance, order, strategy_position.db, monitoring.db, sent_news.db를 읽어 상태 메시지를 조립한다.

Telegram 방에 상태 요약 메시지를 전송한다.

# 6. 예상 상태 응답 예시

[자동매매 상태] 조회 시각: 2026-05-31 13:20:10 잔고/미체결 기준: 2026-05-31 13:19:42 예수금: 1,250,000원 [현재 보유 종목] 2개 - 삼성전자(005930) 3주 ¦ 매입 69,000 / 현재 70,200 ¦ +1.74% - SK하이닉스(000660) 1주 ¦ 매입 195,000 / 현재 191,500 ¦ -1.79% [전략별 보유 현황] - RSIStrategy: 1개 - HighBreakoutStrategy: 1개 - BandTrendStrategy: 0개 - BandReversionStrategy: 0개 [미체결 주문] 1건 - NAVER(035420) 매수 2주 188,000원 ¦ 경과 3분 12초 [오늘 요약] - 매도 체결 손익(수수료·세금 전): +12,500원 - 주문 횟수: 4건 - 마지막 뉴스 전송: 2026-05-31 13:10:05

# 7. 보안 점검 및 조치 필요 사항

긴급 조치: Telegram Bot Token 재발급 오늘 점검 과정에서 환경변수 확인 결과 Bot Token 문자열이 대화에 노출되었다. Bot Token은 봇 제어 권한에 해당하므로 기존 토큰은 폐기하고 새 토큰을 발급한 뒤 Windows 환경변수 TELEGRAM_BOT_TOKEN 값을 교체해야 한다.

Telegram BotFather에서 기존 Bot Token을 revoke하고 새 Token을 발급한다.

새 Token을 TELEGRAM_BOT_TOKEN 환경변수에 다시 저장한다. CHAT_ID는 그대로 사용할 수 있다.

새 명령 프롬프트 또는 새 실행 환경에서 Telegram 테스트 메시지 전송을 확인한다.

이후 보고서, 캡처, Git 커밋, README에는 Token 원문을 절대 기록하지 않는다.

# 8. 정확성 한계와 운영상 주의점

| 주의 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 실현손익 | 초기 패치의 손익은 저장된 매입가와 체결가를 이용한 수수료·세금 전 추정값이다. |
| 기록 시작 시점 | 오늘 주문 횟수와 실현손익은 monitoring.db 기능이 적용되어 실행된 뒤 발생한 주문·체결부터 집계된다. |
| 수동 거래 | 전략 DB에 매입가 정보가 없는 외부/수동 매도 체결은 손익 집계에서 제외될 수 있다. |
| 상태 최신성 | 장중 잔고·미체결 정보는 기존 조회 주기에 따라 최대 약 60초, 장외에는 최대 약 5분 전 상태일 수 있다. |
| Telegram 수신 방식 | getUpdates 방식으로 명령을 받을 경우 webhook 방식과의 동시 사용 여부를 적용 전 확인해야 한다. |

# 9. 다음 작업 순서

1. 노출된 Telegram Bot Token 폐기 및 새 Token 환경변수 등록

2. 현재 프로젝트 폴더 백업 또는 Git commit 수행

3. 패치의 4개 파일을 프로젝트의 동일 경로에 적용

4. Python 문법 검사 수행: notifier.py, db_helper.py, Kiwoom.py, StrategyManager.py

5. main.py 실행 후 초기화 로그와 Telegram 명령 대기 로그 확인

6. Telegram에서 /status 전송 후 상태 메시지 출력 확인

7. 실제 매수·매도 체결이 발생한 후 주문 횟수 및 실현손익 집계 확인

8. 운영 안정화 후 키움 당일 실현손익 조회를 연동해 세후 손익 정확도 개선

# 10. 확인한 코드 및 산출물

원본 코드: util/notifier.py, util/db_helper.py, api/Kiwoom.py, strategy/StrategyManager.py

전략 코드: RSIStrategy.py, HighBreakoutStrategy.py, BandTrendStrategy.py, BandReversionStrategy.py

작성한 적용용 패치: status_dashboard_patch.zip

적용 안내 파일: 적용방법_STATUS.txt

기록 기준 이 문서는 2026년 5월 31일 대화와 업로드된 코드/패치 파일을 바탕으로 작성했다. 실제 로컬 프로젝트에 패치가 반영되었는지, 실계좌 환경에서 정상 응답하는지는 적용 후 별도로 검증해야 한다.